           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
[image: image1.jpg]


            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                          

CONSILIUL ORĂŞENESC SOROCA                                ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ   СОРОКА            

DECIZIE nr. 4/7
din 15 septembrie 2011
Cu privire la starea de pregătire a instituţiilor 
subordonate Primăriei către sezonul toamnă-iarnă 2011-2012.

Examinînd chestiunea „Cu privire la starea de pregătire a instituţiilor subordonate Primăriei către sezonul toamnă-iarnă 2011-2012” se menţionează următoarele.


Instituţiile şcolare şi preşcolare şi-au elaborat cîte un program de măsuri pentru pregătirea obiectelor ce le au în folosinţă către sezonul rece 2011-2012 în scopul creării condiţiilor favorabile pentru o bună activitate în această perioadă.


Pentru aceste scopuri s-au alocat surse financiare în sumă de 3335,3 mii lei, dintre care:


965,0 mii lei – pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale şi curente;


33,5 mii lei – pentru procurarea lemnului şi cărbunelui;


2336,8 mii lei – pentru procurarea gazelor naturale.


Din sursele alocate (3274,8 mii lei) Serviciului de amenajare şi înverzire s-au efectuat următoarele lucrări:

- reparaţia curentă a străzilor cu asfalto-beton; plombarea găurilor; reparaţia în varianta albă a drumurilor; iluminarea străzilor; evacuarea deşeurilor; reparaţia spaţiilor verzi; procurarea şi sădirea răsadei de flori; achiziţionarea nisipului şi sării tehnice; marcarea trecerilor de pietoni; instalarea semnelor rutiere; construcţia podului peste rîul Racovăţ şi alte lucrări. 


În temeiul celor menţionate şi conform art. 14 (2) p), g) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc DECIDE:


1. Se ia act de nota informativă a viceprimarului Mihail Grabciuc privind starea de pregătire a instituţiilor subordonate primăriei către sezonul de toamnă-iarnă 2011-2012 (se anexează).


2. Directorii instituţiilor şcolare şi preşcolare, şefii Serviciului de amenajare şi înverzire, Staţiei de salvare pe apă:


- vor ţine la control îndeplinirea lucrărilor de reparaţie în întreg volum pînă la 15.10.2011;


- vor asigura depozitarea cărbunelui în termen de pînă la 1.10.2011 (grădiniţa nr. 7 şi Staţia de salvare pe apă);


- vor asigura un regim riguros de economisire a surselor energetice.


3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarilor Mihail Grabciuc, Feodosie Bordian, comisiei pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului, amenajarea teritoriului, probleme funciare (preşedinte S. Nastas) şi comisiei pentru educaţie, cultură, sport,  tineret, ocrotirea sănătăţii, ordine publică (preşedinte Nicolae Barabaş).
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI




SERGIU DRAGAN
SECRETARUL C/O





LARISA  DESPA

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie privind starea de pregătire a instituţiilor subordonate primăriei către sezonul de toamnă-iarnă 2011-2012


Primăria oraşului are în gestiunea sa 9 instituţii preşcolare, 2 gimnazii, un liceu, şcoala sportivă, Centrul de zi pentru copii „ICAR”, Serviciul de amenajare şi înverzire şi Staţia de salvare pe apă.


Conform programelor de măsuri, elaborate de instituţiile subordonate primăriei, pentru pregătirea către sezonul rece 2011-2012 şi în scopul creării condiţiilor favorabile pentru o bună activitate, din buget s-au alocat surse financiare în sumă de 3335,3 mii lei, din care: 332,3 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală; 632,5 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă; 33,5 mii lei pentru procurarea lemnului şi cărbunelui; 2236,8 mii lei pentru procurarea gazelor naturale, în scopul încălzirii a 8 instituţii preşcolare, 2 gimnazii, liceul „Ion Creangă”, şcoala sportivă cu sala de trîntă.


Pînă în prezent s-au îndeplinit lucrări de:

· reparaţii capitale – 258,02 mii lei, aşa ca:

reparaţia capitală a bucătăriei grădiniţei nr. 12 – 68,79 mii lei;

reparaţia capitală a grupei din grădiniţa nr. 1 – 59,63 mii lei

schimbarea geamurilor la gimnaziul nr. 1   - 58,63 mii lei.

· reparaţii curente – 539,9 mii lei, aşa ca:


la grădiniţa nr. 15 - 67,54 mii lei: reparaţia teraselor, pavajului, estradei de vară, havuzului;


la liceul „Ion Creangă” – 127,02 mii lei: reparaţia acoperişului, cabinetului medical, cantinei, schimbarea podelelor în 3 săli de clasă, reparaţia sistemei de încălzire şi apeduct, procurarea mobilierului;

la grădiniţa nr. 17 – 127,01 mii lei: construcţia punctului de acumulare a deşeurilor, reparaţia podelelor în 3 grupe, aşternerea podelelor din linoleum, vopsirea pereţilor în coridoare, lipirea tapetelor ş.a.



Serviciului de amenajare şi înverzire, pentru întreţinerea oraşului s-au alocat 3274,8 mii lei, îndeplinind următoarele lucrări în sumă de 2656 mii lei, din care:


- reparaţia curentă a străzilor cu asfalto-beton; plombarea găurilor; reparaţia în varianta albă a drumurilor; iluminarea străzilor; evacuarea deşeurilor; reparaţia spaţiilor verzi; procurarea şi sădirea răsadei de flori; achiziţionarea nisipului şi sării tehnice; marcarea trecerilor de pietoni; instalarea semnelor rutiere; construcţia podului peste rîul Racovăţ şi alte lucrări. 

La rînd cu cele expuse este necesar să menţionăm, că pînă la începutul sezonului rece trebuie să înfăptuim lucrările de reglare a sistemelor de încălzire şi a cazanelor; să depozităm cărbunele la staţia de salvare pe apă şi grădiniţa nr. 7; să reparăm acoperişul şi să schimbăm uşa de la intrare a Şcolii  sportive (sala de trîntă).


Sperăm că pînă la începutul sezonului să terminăm măsurile planificate.








Mihail GRABCIUC, viceprimar.







