GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de infrastructură privind edificarea  monumente de for public: „Nicolae Bulat” – în scuarul Cetății Soroca, „Bustul lui Ion Druță” – în Parcul „Mihai Eminescu” (Aleea Clasicilor) și „Grigore Vieru cu maica sa și cartea”, implementat prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, Proiect (cod ROMD00596), finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Primăria municipiului Soroca – Partener 2

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 |  |  |  | Anul 2027 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 (lună) | 10 (lună) | 11 (luna) | 12 (lună) | 1 (lună) | 2 (lună) | 3 (luna) | 4 (luna) | 5 (luna) | 6 (luna) |
|  |  | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie |
| 1 | Ion Druță | + | + | + (pînă la 22 noiembrie 2026 – recepția la bust) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grigore Vieru cu maica |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| 3 | Nicolae Bulat |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |

Semnat: _________________________________________

Nume:

Denumirea ofertantului ____________________________